Umowa Nr 2021/RW/OŚ/……

zawarta w dniu ………………… r.  pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

Burmistrz Nysy  -   Kordian Kolbiarz

zwaną dalej Zamawiającym

a, …………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie złożonej oferty w dniu ………… r.                   o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych prac:

- Wykonanie cięć sanitarnych na działkach leśnych nr 441 i 442 obręb Skorochów o powierzchni 3,63 ha (typowanie drzew do usunięcia leży w gestii Wykonawcy, w pierwszej kolejności do usunięcia należy uwzględnić posusz topolowy i sosnowy rosnący w zasięgu rzutu drogi wojewódzkiej, powiatowej i działek prywatnych). Łączna masa drewna do pozyskania w ramach cięć – ok. 40 m3.

- Usunięcie z terenu zadrzewionego bezpośrednio przyległego do w/w lasu 41 szt. topól o ø pni                      w zakresie 28-54 cm.

- Nasadzenie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów łącznie 1000 szt. drzew z rodzaju dąb, buk (600 szt.), sosna (400 szt.) z zabezpieczeniem pni przed zwierzyną leśną. Wielkość drzew zgodna z materiałem produkowanym przez szkółki leśne.

§ 2

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgodnienia lub uzyskania stosownych zezwoleń w razie konieczności zamknięcia drogi, zdjęcia lub odłączenia linii energetycznej lub telefonicznej, powiadomienia właścicieli pojazdów o konieczności ich usunięcia, zlikwidowania gniazd szerszeni itp.

2. Wykonawca czynności wymienione w ust. 1 wykona na własny koszt.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt /Dz. U. z 2016 r., poz. 2183/ w zakresie stwierdzenia przed przystąpieniem do wycinki lub pielęgnacji drzew obecności gatunków chronionych.

4. W chwili stwierdzenia obecności gatunków chronionych Wykonawca zobowiązany jest przerwać  prace                    i poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

5. Gałęzie oraz drobnica zostaną uprzątnięte i zutylizowane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona oszacowania ilości drewna powstałego w związku                            z pracami wycinkowymi drzew. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego.

7. Pozyskany z prac wycinkowych materiał Wykonawca zeskładuje w formie równych stosów                              w obrębie działki leśne w miejscu możliwym do jego wywiezienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu prac po ich zakończeniu, zaplecza realizacji prac, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.

9. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do:

a) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością wykonywanych prac,

b) umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne                                              i Zamawiającemu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac określonych w § 1 w terminie do 31.03.2021 r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………… zł /…………………………../.

2. Wynagrodzenie uregulowane zostanie przez Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz wszelkie straty i szkody wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem zleconych prac.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za niewykonanie w terminie poszczególnych prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia niewykonania usługi do dnia odbioru wykonanej usługi,

- za nienależyte wykonanie prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania usługi do dnia należytego jej wykonania oraz odbioru wykonanej usługi.

2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy bez odrębnego wzywania do ich zapłaty.

3. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

4. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż zgłoszone do odbioru prace zostały  faktycznie zakończone i nadają się do odbioru.

W przeciwnym przypadku, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia spisania protokołu odbioru prac.

§ 7

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego	- 753-241-45-79

2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy 		- …………………

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta